|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  Решением Думы МО «Новонукутское»  от 30 января 2013 г. № 18 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Ремонт и развитие уличной дорожной сети общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Новонукутское» на   
2011-2015 годы»**

п. Новонукутский, 2013 год

Муниципальная целевая Программа

«Ремонт и развитие уличной дорожной сети общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Новонукутское» на 2011-2015 годы»

**1. Паспорт**

**муниципальной целевой программы «Ремонт и развитие уличной дорожной сети общего пользования местного значения на территории МО «Новонукутское» на 2011-2015 годы» (далее – Программа)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы |  | Ремонт и развитие уличной дорожной сети общего пользования местного значения на территории МО «Новонукутское» на 2011-2015 годы. |
|  |  |  |
| Основание  для разработки Программы  Заказчик Программы |  | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  - Устав МО «Новонукутское».  Администрация муниципального образования «Новонукутское» Нукутского района Иркутской области. |
| Разработчик Программы |  | Администрация муниципального образования «Новонукутское» Нукутского района Иркутской области |
| Цель  Программы  Основные задачи  Программы |  | Сохранность, повышение технического уровня, улучшение безопасности дорожного движения и транспортно-эксплуатационного состояния уличной и дорожной сети общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Новонукутское».  1. Выполнение комплекса работ по содержанию уличной дорожной сети общего пользования местного значения сельского поселения – 0,0 км (местный бюджет);  2. Ремонт участка по ул. Майская (360 м) – 2011 год (местный бюджет - 100%);  3. Ремонт ул. Российская в п. Новонукутский – 2011 год (местный бюджет – 100 %);  4. Ремонт ул. Гагарина в п. Новонукутский – 2012 год (софинансирование: областной бюджет – 95 %, местный – 5 %);  5. Ремонт ул. Гагарина в п. Новонукутский – 2013 год (софинансирование: областной бюджет - 95%, местный - 5%);  6. Ремонт ул. Советская в п. Новонукутский – 2014 год (софинансирование: областной бюджет - 95%, местный - 5%);  7. Ремонт ул. Магистральная в п. Новонукутский – 2014 год (софинансирование: областной бюджет - 95%, местный - 5%);  8. Ремонт ул. Ленина, Российская в п. Новонукутский – 2014 год (софинансирование: областной бюджет - 95%, местный - 5%);  9. Ремонт ул. Майская (490 м) в п. Новонукутский – 2014 год (софинансирование: областной бюджет - 95%, местный - 5%);  10. Ремонт ул. Ербанова в п. Новонукутский – 2015 год (софинансирование: областной бюджет - 95%, местный - 5%); |
|  |  |  |
| Объёмы и источники финансирования |  | Объём финансирования по программе в целом составит 23 986,504 тыс. рублей, в том числе:  1. Средства областного бюджета –18 713, 89 тыс. рублей, в том числе:  2011 год – 0 тыс. руб., (ул. Майская (360 м));  2011 год – 0 тыс. руб. (ул. Российская);  2012 год – 950,0 тыс. руб. (ул. Гагарина (120 м));  2013 год – 746,00 тыс. руб., (ул. Гагарина);  2014 год – 5 502,893 тыс. руб., (ул. Ленина, Российская);  2014год – 2 964,998 тыс. руб., (ул. Майская (490м);  2014 год – 3 818,646 тыс. руб., (ул. Советская, Магистральная);  2015 год – 4 731,353 тыс. руб., (ул. Ербанова).  2. Средства бюджета муниципального образования «Новонукутское» – 5 272,614 тыс. руб., в том числе:  2011 год – 3 025,457 тыс. руб., (ул. Майская (360 м));  2011 год – 1 287,0 тыс. руб. (ул. Российская (350 м));  2012 год – 70, 0 тыс. руб., (ул. Гагарина (120 м));  2013 год – 39,263 тыс. руб., (ул. Гагарина);  2014 год – 275,145 тыс. руб., (ул. Ленина, Российская);  2014 год – 148,249 тыс. руб., (ул. Майская);  2014 год – 190,932 тыс. руб., (ул. Советская, Магистральная);  2015 год – 236,568 тыс. руб., (ул. Ербанова). |
|  |  |  |
| Сроки реализации Программы |  | 2011 – 2015 годы |
|  |  |  |
| Исполнители основных мероприятий Программы |  | 1. Администрация муниципального образования «Новонукутское»;  2. Организации, специализирующиеся на выполнении дорожно-строительных и ремонтных работ, которые будут определены в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| Ожидаемые  результаты реализации Программы |  | Реализация программы обеспечит:  - повышение сохранности и уровня транспортно-эксплуатационного состояния уличной и дорожной сети общего пользования местного значения сельского поселения общей протяженностью 4,12 км.  - сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий;  - повышение безопасности дорожного движения. |
| Система организации контроля за исполнением Программы |  | Контроль за реализацией программы осуществляет заказчик программы - Администрация МО «Новонукутское». |

**2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами**

Улично-дорожная сеть общего пользования местного значения на территории муниципального образования Новонукутское составляет 30,7 км.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения является одним из элементов транспортной инфраструктуры, способствующим экономическому росту и решению социальных задач, обеспечивающих конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

По уличной дорожной сети осуществляется междугородное автобусное сообщение (Новонукутский - Иркутск), а также автобусное сообщение между населенными пунктами сельского поселения и муниципального района.

На территории МО «Новонукутское» находится 30,7 км уличной сети и 1,7 км автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

Дорожное покрытие данной уличной дорожной сети: грунтового и переходного типа – 30,7, усовершенствованное – 0,0.

Уличная дорожная сеть на территории сельского поселения характеризуются различными дефектами, связанными преимущественно с состоянием земляного полотна, дорожного покрытия, разрушением асфальтового покрытия.

В создавшейся ситуации необходимо принять меры по сохранности улично-дорожной сети сельского поселения, по приведению к нормативному техническому состоянию, обеспечению безопасного, бесперебойного движения транспорта и транспортного обслуживания населения сельского поселения и района.

Реализация программных мероприятий обеспечит сохранение существующей уличной и дорожной сети общего пользования местного значения сельского поселения.

**3. Цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы**

Цель Программы – ремонт и сохранение уличной дорожной сети общего пользования местного значения муниципального образования «Новонукутское», улучшение её технического состояния для осуществления бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, увеличения мобильности и стимулирования экономической активности.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Выполнение комплекса работ по содержанию уличной дорожной сети общего пользования местного значения сельского поселения – 2011 год;

2. Ремонт участка по ул. Майская (360 м) – 2011 год;

3. Ремонт ул. Российская в п. Новонукутский – 2011 год;

4. Ремонт ул. Гагарина в п. Новонукутский – 2012 год;

5. Ремонт ул. Гагарина в п. Новонукутский – 2013 год;

6. Ремонт ул. Советская в п. Новонукутский – 2014 год;

7. Ремонт ул. Магистральная в п. Новонукутский – 2014 год;

8. Ремонт ул. Ленина, Российская в п. Новонукутский – 2014 год;

9. Ремонт ул. Майская (490 м) в п. Новонукутский – 2014 год;

10. Ремонт ул. Ербанова в п. Новонукутский – 2015 год;

<\*> Допускается уточнение объемов и источников финансирования программных мероприятий.

**4. Механизм реализации Программы**

Финансирование мероприятий, предусмотренных программой, будет осуществляться за счет средств бюджета Новонукутского сельского поселения и субсидий из областного бюджета:

а) ремонт уличной сети – 23 986,504 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет (5%) - 5 272,614 тыс. рублей;

- областной бюджет (95%) - 18 713, 89 тыс. рублей.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых Заказчиком Программы на конкурсной основе с исполнителями программных мероприятий с целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

Заказчик в ходе реализации Программы обеспечивает контроль своевременности выполнения мероприятий и целевое использование бюджетных средств.

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Основными источниками финансирования Программы являются:

* средства областного бюджета – 95 %;
* средства местного бюджета – 5 %.

**6. Оценка эффективности программы**

В результате реализации Программы будут проведены мероприятия по содержанию и ремонту уличной дорожной сети протяженностью 30,7 км и выполнен ремонт участков улиц общей протяженностью 4,120 км, в том числе:

- ул. Ленина в п. Новонукутский» - 0,55 км;

- ул. Гагарина в п. Новонукутский - 0,85 км;

- ул. Российская в п. Новонукутский - 0,35 км;

- ул. Майская в п. Новонукутский - 0,85 км;

- ул. Советская в п. Новонукутский - 0,12 км;

- ул. Магистральная в п. Новонукутский - 0,75 км;

- ул. Ербанова в п. Новонукутский - 0,65 км.

Реализация Программы обеспечит:

- повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог сельского поселения;

- повышение качества дорожных работ;

- сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий;

- повышение безопасности дорожного движения;

- снижение транспортных издержек владельцев транспортных средств.

**7. Организация управления программой и контроль**

**за ходом её реализации**

Контроль за реализацией Программы осуществляет Заказчик Программы – Администрация МО «Новонукутское».

Специалист администрации муниципального образования «Новонукутское» организует ведение отчетности по реализации мероприятий программы, формирует отчетные данные и представляет главе администрации муниципального образования «Новонукутское».

Глава МО «Новонукутское» О.Н. Кархова