|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации МО «Новонукутское» |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды в п. Новонукутский**

**муниципального образования «Новонукутское» на 2018 - 2025 годы»**

п. Новонукутский, 2023 год

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в   
п. Новонукутский муниципального образования «Новонукутское» на 2018 - 2025 годы» (далее – Программа)**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Формирование современной городской среды в п. Новонукутский муниципального образования «Новонукутское» на 2018 - 2025 годы |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Новонукутское» |
| Участники Программы | Юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды п. Новонукутский муниципального образования «Новонукутское» |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение формирования единого облика п. Новонукутский муниципального образования «Новонукутское»;  2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории п. Новонукутский муниципального образования «Новонукутское», включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории п. Новонукутский муниципального образования «Новонукутское». |
| Целевые показатели Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий;  2. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий;  3. Количество благоустроенных общественных территорий;  4. Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  5. Процент инвентаризированных индивидуальных жилых домов (далее ИЖД) и земельных участков от общего количества ИЖД поселка;  6. Процент инвентаризированных объектов благоустройства. |
| Сроки реализации Программы | 2018 - 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы предусматривается за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.  Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования представлена в Таблице № 2.  Объем финансирования мероприятий Программы подлежит ежегодному уточнению. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий – 2 ед.;  2. Объем трудового участия заинтересованных лиц – 9 субботника;  3. Количество благоустроенных общественных территорий – 7 ед.;  4. Количество благоустроенных объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков – 109 ед.;  5. Инвентаризация ИЖД и земельных участков предоставленных для их размещения от общего количества ИЖД – 100 %;  6. Инвентаризация объектов благоустройства – 100 %. |

**1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10). Проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16) утвержден паспорт национального проекта «Жилье и городская среда», в состав которого включен федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Паспорт регионального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» был утвержден первым заместителем Губернатора Иркутской области - Председателем Правительства Иркутской области Р.Н. Болотовым 14 декабря 2018 года.

Вопросы формирования комфортной среды обитания человека - это вопросы местного значения, реализация которых возложена Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В целях организации процесса комплексного благоустройства проведена оценка состояния (инвентаризация) сферы благоустройства на территории п. Новонукутский муниципального образования «Новонукутское», по результатам которой определены ключевые проблемы и общее состояние городской среды.

На 01.08.2017 г. количество благоустроенных дворовых территорий составляет 0 шт., доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 0 %, площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя численности населения муниципального образования «Новонукутское» –– 0 м 2.

В настоящее время земельные участки под многоквартирными домами в п. Новонукутский муниципального образования «Новонукутское» не поставлены на кадастровый учет. Администрацией муниципального образования «Новонукутское» будет обеспечено проведение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации.

В связи с постоянным увеличением количества индивидуальных автотранспортных средств остро встал вопрос о нехватке парковочных мест на дворовых территориях. Проведение работ по строительству автостоянок на дворовых территориях, расширению существующих парковок позволит в дальнейшем "разгрузить" дворовые территории и обеспечить комфортные условия проживания для жителей многоквартирных домов.

В наибольшей степени востребованными являются мероприятия Программы по оснащению дворовых территорий тротуарами (дорожно-тропиночной сетью), временными парковками для автомобилей, качественными проездами.

Кроме того, существует потребность в обеспечении не только функционального наполнения дворовых территорий многоквартирных домов (обустройство детских и спортивных площадок), но и организации площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения и обеспечивающих комфортное времяпрепровождение (наличие зон с удобными скамейками для отдыха, привлекательный вид).

При проведении работ по благоустройству территорий необходимо произвести санитарно-оздоровительные мероприятия по уходу за существующими насаждениями. Они являются первоочередными в комплексе всех работ и направлены на сохранение и восстановление частично утраченных экологических функций и ландшафтной привлекательности зеленых насаждений, обеспечение безопасности пребывания на территории. Красивый и ухоженный газон - один из важнейших компонентов ландшафта, а дополняют его газонные ограждения, выделяя газон визуально и защищая его от вытаптывания, транспорта, выгула животных в неположенных местах. Разбивка цветников внесет ландшафтное разнообразие, придаст территории живой, красочный вид, а также обогатит и выделит существующий рельеф. Объекты озеленения необходимо обеспечить поливочной системой. Некачественное восстановление элементов благоустройства после проведения ремонтных работ на инженерных сетях и порой неудовлетворительное содержание привели к тому, что существующее состояние благоустройства территории поселения не соответствует современным требования градостроительства и благоустройства.

Существующая система уличного освещения морально изношена и устаревшая, приводит к снижению уровню нормативной освещённости улиц п. Новонукутский, что определённым образом влияет на обеспечение безопасности населения, криминогенную обстановку и безопасность дорожного движения. Поэтому актуальным вопросом является обновление парка световых приборов с внедрением нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности, в которых используются высокоэкономичные, с продолжительным сроком службы и высокой световой отдачей источники.

**2. Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации Программы**

Цель Программы: повышение качества и комфорта городской среды территории п. Новонукутский муниципального образования «Новонукутское» и вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

обеспечение формирования единого облика п. Новонукутский муниципального образования «Новонукутское»;

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории п. Новонукутский муниципального образования «Новонукутское», включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории п. Новонукутский муниципального образования «Новонукутское».

Порядок информирования граждан о ходе выполнения программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках программы, представлен в приложении № 4 к Программе.

Срок реализации Программы: 2018-2025 годы.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в Таблице 1.

**Таблица 1. Сведения о показателях (индикаторах) Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Значение показателей** | | | | | | | |
| **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, ед. | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Процент инвентаризированных индивидуальных жилых домов и земельных участков от общего количества ИЖД, % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Процент инвентаризированных объектов благоустройства, % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**3. Ресурсное обеспечение Программы**

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из областного бюджета является муниципальная программа «Формирование современной городской среды в п. Новонукутский МО «Новонукутское» на 2018-2025 годы.

Привлечение средств федерального бюджета на реализацию программы планируется в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидий.

Реализация мероприятий в рамках Программы должна быть синхронизирована с реализуемыми в муниципальном образовании «Новонукутское» мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, с реализуемыми в муниципальном образовании «Новонукутское» федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

В случае заключения соглашения на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=169101&date=27.07.2020) Правительства Иркутской области от 10 апреля 2018 года N 268-пп "О предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды" в срок до окончания срока действия соглашения обеспечить проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий (в случае реализации мероприятия по благоустройству дворовых территорий);

Общий объем расходов на реализацию Программы представлен в Таблице 2.

**Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, участники мероприятий** | **Код**  **бюджетной классификации** | **Период**  **реализации программы** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | |
| **Финансовые**  **средства, всего** | **МБ** | **ОБ и ФБ** |
| Всего за весь период | 11 218,33693 | 697,12034 | 10 521,21659 |
| Администрация МО «Новонукутское» | - | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 035 0503 740F255551 244 | 2021 | 3 224,34453 | 48,32794 | 3 176,01659 |
| 035 0503 740F255551 244 | 2022 | 2 575,4 | 27,3 | 2 548,1 |
| 035 0503 7400149999 244 | 2022 | 579,19240 | 579,19240 | 0,0 |
| 035 0503 7400149999 244 | 2023 | 2 625,9 | 22,3 | 2 603,6 |
| 035 0503 7400149999 244 | 2024 | 2 213,5 | 20,0 | 2 193,5 |
| 035 0503 7400149999 244 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Расходы, связанные с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, могут финансироваться за счет средств субсидий из федерального и областного бюджетов в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Новонукутское»:

- путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

- путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных учреждений);

- путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности.

**4. Анализ рисков реализации Программы и**

**описание мер управления рисками реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения).

Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий Программы, приведена в Таблице 3.

**Таблица 3. Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации**

**мероприятий Программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание рисков** | **Меры по снижению рисков** |
| *1.* | *Риски изменения законодательства* | |
| 1.1. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации Программы | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных, правовых актов муниципального образования «Новонукутское» в сфере реализации Программы |
| *2.* | *Социальные риски* | |
| 2.1. | Низкая активность населения | Активное участие, с применением всех форм вовлечения граждан, организаций в процесс реализации Программы |
| *3.* | *Финансовые, бюджетные риски* | |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий Программы | Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из средств областного бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета |
| *4.* | *Организационные риски* | |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации Программы | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации Программы |

**5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы**

Ожидается, что в результате реализации мероприятий Программы удастся достичь следующих результатов:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий – 2 ед.;

2. Объем трудового участия заинтересованных лиц – 9 субботника;

3. Количество благоустроенных общественных территорий – 7 ед.;

4. Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков – 109 ед.;

5. Инвентаризация ИЖД и земельных участков предоставленных для их размещения от общего количества ИЖД– 100 %;

6. Инвентаризация объектов благоустройства – 100 %.

**Таблица 4. План реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | |
| Благоустройство и озеленение территории с устройством скейт-парка и воркаут площадки, по адресу: Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул.Полевая, 6а | Направление заявки на отбор для предоставления субсидии в 2024 г. | Администрация МО «Новонукутское» | До 30.08.2023 | - | - | - | - |
| Проведение конкурсных процедур, заключение контракта | - | До 01.04.2024 | - | - | - |
| Реализация мероприятий | - | - | До 01.10.2024 | - | - |
| 100% кассовое исполнение доведенных объемов финансирования | - | - | - | До 01.11.2024 | - |
| Предоставление отчетности | - | До 10.04.2024 | До 10.07.2024 | До 10.10.2024 | До 10.01.2025 |

**6. План мероприятий Программы**

Программа направлена на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий.

Реализация программы предусматривает следующие мероприятия:

1. Под благоустройством дворовой территории понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя виды работ, предполагаемые к выполнению, из следующих перечней:

*минимальный перечень работ включает следующие виды работ:*

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий;

3) установка скамеек;

4) установка урн;

5) ремонт и (или) устройство автомобильных парковок;

6) ремонт и (или) устройство тротуаров, пешеходных дорожек.

*дополнительный перечень включает следующие виды работ:*

1) оборудование детских площадок;

2) оборудование спортивных площадок;

3) озеленение территорий;

4) обустройство площадок для выгула домашних животных;

5) обустройство площадок для отдыха;

6) обустройство контейнерных площадок;

7) обустройство ограждений;

8) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;

9) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;

10) иные виды работ.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень, обязательным является:

- трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица);

- решение собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории.

Порядок организации, сроки и условия проведения субботника определяются заинтересованными лицами при участии администрации муниципального образования «Новонукутское».

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, обязательным является:

- финансовое участие заинтересованных лиц;

- решение собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Финансовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме софинансирования видов работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дополнительный перечень.

Доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается не менее 2 процентов стоимости выполнения таких работ в случае, если дворовая территория включена в Программу до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Постановление № 106) и не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ в случае, если дворовая территория включена в Программу после вступления в силу Постановления № 106.

Выполнение работ из дополнительного перечня без выполнения работ из минимального перечня не допускается.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2025 году, формируется с учетом физического состояния дворовой территории, определенной по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2025 году, определяется планом мероприятий Программы. Очередность благоустройства определялась по заявкам заинтересованных лиц об их участии, принятым до дня вступления Постановления № 106.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с учетом дополнительного перечня работ, включенной в Программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, установлен приложением № 1 к Программе.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемый к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, представлен в приложении № 2 к Программе.

По окончании выполненных работ по благоустройству дворовых территорий производится передача в состав общего имущества многоквартирного дома элементов благоустройства уполномоченному собственниками помещений лицу по акту приема-передачи для последующего их содержания в соответствии с законодательством.

Администрация муниципального образования имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом муниципального образования «Новонукутское» при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией, созданной на основании постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, в порядке, установленном такой комиссией;

Администрация муниципального образования имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией, созданной на основании постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, в порядке, установленном такой комиссией.

2. Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территории общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории), с учетом удобства для жителей, привлекательности п. Новонукутский для гостей и развития предпринимательства, наличии лиц или организаций способных обеспечить дальнейшее содержание благоустроенной территории.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2025 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, определены планом мероприятий Программы.

Виды работ:

1) обеспечение освещения;

2) установка скамеек;

3) установка урн;

4) оборудование автомобильных парковок;

5) озеленение территорий;

6) обустройство площадок для отдыха;

7) обустройство контейнерных площадок;

8) обустройство ограждений;

11) обустройство пешеходных дорожек

12) иные виды работ.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень всех общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2025 году, формируется исходя из физического состояния общественной территории, определенной по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2025 году, определяется планом мероприятий Программы. Включение в Программу дополнительных общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении дополнительных общественных пространств в Программу, утвержденным постановлением администрации от 30.10.2017 № 256.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается ежегодно постановлением администрации в срок не позднее 1 марта текущего года.

Администрация муниципального образования «Новонукутское» имеет право исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом муниципального образования «Новонукутское» при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией, созданной на основании постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, в порядке, установленном такой комиссией.

3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - объекты).

Адресный перечень объектов, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией муниципального образования в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании Правил благоустройства, формируется исходя из физического состояния объектов, определенных по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Адресный перечень объектов указан в приложение №3 к Программе.

4. Мероприятия по инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Инвентаризация проводится с целью оценки состояния сферы благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства не позднее 2020 года.

Ожидаемый результат от выполнения данного направления выражается в повышении уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения.

5. Мероприятия по инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся инвентаризационной комиссией, утверждённой постановлением администрации муниципального образования «Новонукутское», в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

При реализации Программы обеспечивается синхронизация мероприятий по благоустройству в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" с мероприятиями, реализуемыми в рамках федеральных, региональных и муниципальных программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

Сводный план мероприятий приведен в Таблице 5.

**Таблица 5. План мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **основного мероприятия**  **(мероприятия)** | **Наименование участника** | **Срок**  **реализации** | **Источник**  **финансирования** | **Объем**  **финансирования,**  **тыс. руб.** | **Наименование**  **показателя объема мероприятия,**  **ед. изм.** | **Значение**  **показателя**  **объема**  **мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | 2025 г. | Итого | 0,0 |  | 2 |
| МБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| 1.1 | Благоустройство дворовой территории: ул. Советская д. 4, ул. Ленина, д. 23, д. 25, пер. Школьный д. 3, д. 5 п. Новонукутский | юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели | 2025 г. | Итого | 0,0 | Количество  благоустроенных  дворовых  территорий,  ед. | 1 |
| МБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| 1.2 | Благоустройство дворовой территории: ул. Ленина, д. 29, д. 33 п. Новонукутский | 2025 г. | Итого | 0,0 | 1 |
| МБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий |  | 2021-2025 гг. | Итого | 11 218,33693 |  | 7 |
| МБ | 697,12034 |
| ОБ и ФБ | 10 521,21659 |
| 2.1 | Благоустройство и озеленение территории с устройством скейт-парка и воркаут площадки (этап 1), по адресу: Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Полевая, 6а | Администрация МО «Новонукутское» | 2021 г. | Итого | 3 224,34453 | Количество  благоустроенных  общественных  территорий,  ед. | 1 |
| МБ | 48,32794 |
| ОБ и ФБ | 3 176,01659 |
| 2.2 | Благоустройство и озеленение территории с устройством скейт-парка и воркаут площадки (этап 2), по адресу: Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Полевая, 6а | 2022 г. | Итого | 3 154,5924 | 1 |
| МБ | 606,4924 |
| ОБ и  ФБ | 2 548,1 |
| 2.3 | Благоустройство и озеленение территории с устройством скейт-парка и воркаут площадки (этап 3), по адресу: Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Полевая, 6а | 2023 г. | Итого | 2 625,9 | 1 |
| МБ | 22,3 |
| ОБ и ФБ | 2 603,6 |
| 2.4 | Благоустройство и озеленение территории с устройством скейт-парка и воркаут площадки (этап 4), по адресу: Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Полевая, 6а | 2024 г. | Итого | 2 213,5 | 1 |
| МБ | 20,0 |
| ОБ и ФБ | 2 193,5 |
| 2.5 | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: ул. Лесная, 7 «а» п. Новонукутский | 2025 г. | Итого | 0,0 | 1 |
| МБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| 2.6 | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: ул. Лесная, 8 «б» п. Новонукутский | 2025 г. | Итого | 0,0 | 1 |
| МБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| 2.7 | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: ул. Имегенова, 16 «а» п. Новонукутский | 2025 г. | Итого | 0,0 | 1 |
| МБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |

**7. Контроль выполнения Программы**

Контроль и координацию за ходом выполнения Программы осуществляет общественная комиссия. Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствии с Положением об общественной комиссии, утвержденным постановлением администрации.

Глава муниципального образования «Новонукутское» Ю. В. Прудников

Приложение 1 к Программе

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории**

1. **Общие положения**

1.1. Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома.

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, изображение дворовой территории или общественная территория, представленная в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото-фиксацией существующего положения, с описанием работ, мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественная территория с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

1. **Разработка дизайн-проектов**

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил благоустройства территории муниципального образования «Новонукутское», а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, так и администрацией муниципального образования «Новонукутское», а также совместно (далее – разработчик).

2.3. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных администрацией муниципального образования «Новонукутское» и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

1. **Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте администрации муниципального образования муниципального образования «Новонукутское», на собраниях граждан с привлечением разработчика.

3.2 Срок обсуждений дизайн-проекта – в течение 10 календарных дней с момента разработки дизайн-проекта.

3.3. Согласование дизайн-проекта осуществляется уполномоченным представителем (представителями) заинтересованных лиц в письменной форме в течение 5 календарный дней с момента окончания срока обсуждения.

3.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в которой включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, осуществляется постановлением администрации.

3.5. Утвержденный дизайн-проект подлежит официальному опубликованию.

Приложение № 2 к Программе

**ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗЦОВ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, СФОРМИРОВАННЫЙ ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ**

Уличный фонарь:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фонарь |  | image10 | [Похожее изображение](https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPvej0xd_eAhWNo4sKHejWCqAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dreamstime.com/stock-illustration-vector-street-lamp-isolated-white-background-illustration-image43881517&psig=AOvVaw2qyBedQ7aUFwGMcG--An62&ust=1542685546471943) | [Картинки по запросу современный уличный фонарь](https://www.google.ru/imgres?imgurl=https://www.gloryroom.ru/sitefiles/fx/280x310/Items/m95g4eo.jpeg&imgrefurl=https://www.gloryroom.ru/katalog/ulichnoe-osveshhenie/parkovye/stil-sovremennyj&docid=Auf7Mwo-_ygNwM&tbnid=Zt9uSc4q218c4M:&vet=12ahUKEwiqwvbpxt_eAhVLGCwKHQE-AxI4rAIQMyhQMFB6BAgBEFE..i&w=280&h=310&bih=720&biw=1436&q=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8C&ved=2ahUKEwiqwvbpxt_eAhVLGCwKHQE-AxI4rAIQMyhQMFB6BAgBEFE&iact=mrc&uact=8) | [Картинки по запросу современный уличный фонарь](http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiks4KVx9_eAhXBXiwKHaEmBXsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.svetilniki-opory.com/ulichnyy-fonar-2t09183v42-021&psig=AOvVaw2HuWtUT5Y3CUBc6Ynjv3-U&ust=1542685805823036) |  |  |

Скамья:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| диван садово парковый |  | [Картинки по запросу уличная скамья](https://www.google.ru/imgres?imgurl=https://images.kz.prom.st/43000932_w640_h640_skamya_ulichnaya_3.jpg&imgrefurl=https://satu.kz/p3839849-skamya-ulichnaya.html&docid=CadQ4xwa8jW2aM&tbnid=kfDbThrv8-KisM:&vet=10ahUKEwiJjMOqx9_eAhXMo4sKHc_OBugQMwicASg9MD0..i&w=707&h=403&bih=720&biw=1436&q=%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%BC%D1%8C%D1%8F&ved=0ahUKEwiJjMOqx9_eAhXMo4sKHc_OBugQMwicASg9MD0&iact=mrc&uact=8) |  | [Картинки по запросу уличная скамья](https://www.google.ru/imgres?imgurl=http://bsp7.ru/imgtmp/orign/data/koleciyMAF/Standart/lavki/PB84-1_1.png&imgrefurl=http://bsp7.ru/parkovie-skameyki&docid=tTB3SK5E3mezWM&tbnid=5enCLf3rSEGTbM:&vet=10ahUKEwiJjMOqx9_eAhXMo4sKHc_OBugQMwimAShHMEc..i&w=900&h=600&bih=720&biw=1436&q=%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%BC%D1%8C%D1%8F&ved=0ahUKEwiJjMOqx9_eAhXMo4sKHc_OBugQMwimAShHMEc&iact=mrc&uact=8) |  | [Картинки по запросу уличная скамья](https://www.google.ru/imgres?imgurl=https://papir-service.com.ua/wa-data/public/shop/products/65/17/1765/images/504/504.600.jpg&imgrefurl=https://papir-service.com.ua/skamja-ulichnaja-romantika/&docid=yKCNjqhAsQ5dYM&tbnid=Nl4sjrxTkGw37M:&vet=12ahUKEwjHorXTx9_eAhXEkSwKHQk1B7Y4ZBAzKC8wL3oECAEQMA..i&w=600&h=400&bih=720&biw=1436&q=%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%BC%D1%8C%D1%8F&ved=2ahUKEwjHorXTx9_eAhXEkSwKHQk1B7Y4ZBAzKC8wL3oECAEQMA&iact=mrc&uact=8) |  |

Урна:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| урна | image13 |  | [Картинки по запросу урна](https://www.google.ru/imgres?imgurl=https://mebilio.ru/images/detailed/20/b17fe00ed4f1d9d059634924a80f857b.jpg&imgrefurl=https://mebilio.ru/mebel-dlya-dachi/urna-ulichnaya/ulichnaya-urna-dlya-musora-perspektiva-seryy-chernyy/&docid=jwKNfv2lHmrgsM&tbnid=m1SDjWttVa8nGM:&vet=10ahUKEwjNhouDyN_eAhUKjywKHQU9DNUQMwjXASgUMBQ..i&w=600&h=600&bih=720&biw=1436&q=%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0&ved=0ahUKEwjNhouDyN_eAhUKjywKHQU9DNUQMwjXASgUMBQ&iact=mrc&uact=8) |  | [Картинки по запросу урна](https://www.google.ru/imgres?imgurl=http://39595.ru/uploadedFiles/eshopimages/big/urna_Uralochka_M.jpg&imgrefurl=http://39595.ru/store/45591/45594/?pos=890730&docid=IAbwAx_jumd0gM&tbnid=jPjyorJEEQPcHM:&vet=12ahUKEwik6ejJyN_eAhUIDiwKHeJ6AKo4yAEQMygiMCJ6BAgBECM..i&w=422&h=600&bih=720&biw=1436&q=%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0&ved=2ahUKEwik6ejJyN_eAhUIDiwKHeJ6AKo4yAEQMygiMCJ6BAgBECM&iact=mrc&uact=8) |  |  |

Приложение № 3 к Программе

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта земельного участка | | | | | Тип объекта | Общая площадь земельного участка, кв. м. | Численность населения, проживающего в пределах территории чел. | Оценка потребности в финансировании благоустройства территории,  тыс. руб. |
| муниципальный район Иркутской области | муниципальное образование Иркутской области | населенный пункт | улица | номер дома (при наличии) |
| 1 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Сосновая | 18 «а» | Автосервис | 337 | - | Средства собственника |
| 2 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Западная | 1 «б» | Нежилое здание (магазин) | 400 | - | Средства собственника |
| 3 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Западная | 11 | Нежилое здание (магазин) | 261 | - | Средства собственника |
| 4 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Байкальская | 15 | Нежилое здание (магазин) | 638 | - | Средства собственника |
| 5 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | пер. Торговый | 1 | Нежилое здание (магазин) | 88 | - | Средства собственника |
| 6 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Байкальская | 15 «д» | Нежилое здание (магазин) | 50 | - | Средства собственника |
| 7 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Байкальская | 15 «в» | Нежилое здание (магазин) | 70 | - | Средства собственника |
| 8 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Байкальская | 15 «а» | Нежилое здание (магазин) | 63 | - | Средства собственника |
| 9 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Лесная | 8 «а» | Детский сад | 14 597 | - | Средства собственника |
| 10 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Трактовая | 14 | АЗС | 1 600 | - | Средства собственника |
| 11 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Трактовая | 19 | Производственная база | 13 030 | - | Средства собственника |
| 12 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Трактовая | 11 | Нежилое здание (магазин) | 120 | - | Средства собственника |
| 13 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Трактовая | 11-1 | Нежилое здание (магазин) | 90 | - | Средства собственника |
| 14 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Трактовая | 11-2 | Нежилое здание (магазин) | 54 | - | Средства собственника |
| 15 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Трактовая | 11 «а» | Автосервис | 200 | - | Средства собственника |
| 16 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Трактовая | 11 «а» | Автосервис | 466 | - | Средства собственника |
| 17 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Трактовая | 11 «г» | Нежилое здание (магазин) | 484 | - | Средства собственника |
| 18 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Трактовая | 4 «а» | Автосервис | 315 | - | Средства собственника |
| 19 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Трактовая | 4 «а» | Автосервис | 161 | - | Средства собственника |
| 20 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Трактовая | 2 | Магазин | 2 179 | - | Средства собственника |
| 21 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Советская | 1 «а» | Кафе | 1 394 | - | Средства собственника |
| 22 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Советская | 1 «д» | Магазин | 597 | - | Средства собственника |
| 23 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Советская | 3 | Территория детского сада | 2 805 | - | Средства собственника |
| 24 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Советская | 4 | Магазин в МКД | 50 | - | Средства собственника |
| 25 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Гагарина | 1 | Детский сад | 2 577 | - | Средства собственника |
| 26 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Гагарина | 2 | Детский сад | 1 822 | - | Средства собственника |
| 27 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Гагарина | 4 | Объекты образования | 3 225 | - | Средства собственника |
| 28 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Гагарина | 4 «а» | МФУ культуры | 6 179 | - | Средства собственника |
| 29 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Гагарина | 5-1 | Магазин | 250 | - | Средства собственника |
| 30 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Гагарина | 5-2 | Магазин | 250 | - | Средства собственника |
| 31 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Гагарина | 5-3 | Магазин | 247 | - | Средства собственника |
| 32 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Гагарина | 5 «в» | Магазин | 141 | - | Средства собственника |
| 33 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Гагарина | 5 «б» | Магазин | 247 | - | Средства собственника |
| 34 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Гагарина | 5/1 | Административное здание | 2 261 | - | Средства собственника |
| 35 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Гагарина | 9 | Отделение пенсионного фонда | 530 | - | Средства собственника |
| 36 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Гагарина | 9 | Отделение почты, комплексного центра | 260 | - | Средства собственника |
| 37 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Гагарина | 11 | Межпоселенческая центральная библиотека | 400 | - | Средства собственника |
| 38 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Гагарина | 13 | Котельная | 2 675 | - | Средства собственника |
| 39 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Гагарина | 19 | Магазин | 837 | - | Средства собственника |
| 40 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Гагарина | 20 | Производственная база | 8 816 | - | Средства собственника |
| 41 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Хангалова | 2 | Магазин | 643 | - | Средства собственника |
| 42 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Хангалова | 2 «а» | Производственное здание | 2 684 | - | Средства собственника |
| 43 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ербанова | 2 | Здания школы, спортзала, мастерских | 13 183 | - | Средства собственника |
| 44 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | пер. Школьный | 2 | Нежилое здание (магазин) | 79 | - | Средства собственника |
| 45 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | пер. Школьный | 2 | Магазин в МКД | 45 | - | Средства собственника |
| 46 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | пер. Школьный | 3-3 | Магазин в МКД | 45 | - | Средства собственника |
| 47 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | пер. Школьный | 4 | Нежилое здание (магазин) | 78 | - | Средства собственника |
| 48 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | пер. Школьный | 5 | Магазин в МКД | 40 | - | Средства собственника |
| 49 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | пер. Школьный | 5-8 | Магазин в МКД | 72 | - | Средства собственника |
| 50 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | пер. Школьный | 5-9 | Магазин в МКД | 62 | - | Средства собственника |
| 51 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | пер. Школьный | 6 | Нежилое здание (магазин) | 75 | - | Средства собственника |
| 52 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | пер. Школьный | 7 | Магазин в МКД | 50 | - | Средства собственника |
| 53 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | пер. Школьный | 8 | Нежилое здание (магазин) | 80 | - | Средства собственника |
| 54 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | пер. Школьный | 10 | Нежилое здание (магазин) | 88 | - | Средства собственника |
| 55 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | пер. Школьный | 11 | Магазин в МКД | 42 | - | Средства собственника |
| 56 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | пер. Школьный | 12 | Нежилое здание (магазин) | 60 | - | Средства собственника |
| 57 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | пер. Школьный | 14 | Нежилое здание (аптека) | 80 | - | Средства собственника |
| 58 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | пер. Школьный | 16 | Нежилое здание (магазин) | 66 | - | Средства собственника |
| 59 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | пер. Школьный | 18 | Нежилое здание (магазин) | 79 | - | Средства собственника |
| 60 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ленина | 9 | Промышленная площадка | 50 163 | - | Средства собственника |
| 61 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ленина | 9 «б» | Промышленная площадка | 917 | - | Средства собственника |
| 62 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ленина | 11 | Нежилые здания | 13 076 | - | Средства собственника |
| 63 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ленина | 13 | Производственная база | 30 266 | - | Средства собственника |
| 64 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ленина | - | Административное здание | 880 | - | Средства собственника |
| 65 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ленина | 19 | Административное здание | 582 | - | Средства собственника |
| 66 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ленина | 20 | ОВД | 3 134 | - | Средства собственника |
| 67 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ленина | 21 | Магазин | 1 527 | - | Средства собственника |
| 68 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ленина | 21 «а» | Административное здание | 261 | - | Средства собственника |
| 69 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ленина | 22 | Административное здание | 4 742 | - | Средства собственника |
| 70 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ленина | 22 «а» | Прокуратура | 988 | - | Средства собственника |
| 71 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ленина | 24 | Музыкальная школа | 1 049 | - | Средства собственника |
| 72 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ленина | 25 | Магазин в МКД | 100 | - | Средства собственника |
| 73 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ленина | 25 | Офис в МКД | 50 | - | Средства собственника |
| 74 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ленина | 26 | Администрация МО «Нукутский район» | 4 609 | - | Средства собственника |
| 75 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ленина | 26 «а» | Магазин | 237 | - | Средства собственника |
| 76 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ленина | 27 | Дом Досуга | 2 012 | - | Средства собственника |
| 77 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ленина | 28 | Санаторий «Нукутская мацеста» | 16 308 | - | Средства собственника |
| 78 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ленина | 29 | Кафе | 40 | - | Средства собственника |
| 79 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ленина | 29 | Магазин в МКД | 40 | - | Средства собственника |
| 80 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ленина | 29 «а» | Магазин | 99 | - | Средства собственника |
| 81 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ленина | 29 «в» | Магазин | 101 | - | Средства собственника |
| 82 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ленина | 30 | Центра занятости населения | 113,7 | - | Средства собственника |
| 83 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ленина | 32 | Нукутский детско-юношеский центр | 962 | - | Средства собственника |
| 84 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ленина | 34 | Нукутский районный суд | 1 010 | - | Средства собственника |
| 85 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ленина | 36-2 | Отдел судебных приставов | 55 | - | Средства собственника |
| 86 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ленина | 38-1 | Парикмахерская | 72 | - | Средства собственника |
| 87 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ленина | 38 «в» | Магазин | 12 | - | Средства собственника |
| 88 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ленина | 40-9 | Парикмахерская | 50 | - | Средства собственника |
| 89 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Ленина | 42 | Сбербанк | 375 | - | Средства собственника |
| 90 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Майская | 8 | Районная больница | 3 140 | - | Средства собственника |
| 91 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Майская | 10 | Ростелеком | 4 822 | - | Средства собственника |
| 92 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Майская | 10 «б» | Офис управления федерального казначейства | 689 | - | Средства собственника |
| 93 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Майская | 10 «в» | Магазин | 60 | - | Средства собственника |
| 94 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Майская | 10 «г» | Магазин | 60 | - | Средства собственника |
| 95 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Майская | 12 «б» | Котельная | 5 331 | - | Средства собственника |
| 96 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Майская | 14 | Пожарная часть | 2 053 | - | Средства собственника |
| 97 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Майская | 8 «а» | Аптека | 134 | - | Средства собственника |
| 98 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Майская | 8 «б» | Кафе-магазин | 184 | - | Средства собственника |
| 99 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Майская | 21 | Поликлиника | 689 | - | Средства собственника |
| 100 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Майская | 29 «а» | Административное здание | 588 | - | Средства собственника |
| 101 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Майская | 29 | Администрация МО «Новонукутское» | 10 668 | - | Средства собственника |
| 102 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Майская | 29 «г» | Объекты коммунально-складского назначения | 4 042 | - | Средства собственника |
| 103 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Майская | 39 | Автосервис | 300 | - | Средства собственника |
| 104 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Баторова | 1 | Магазин | 420 | - | Средства собственника |
| 105 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Баторова | 2 «а» | Магазин  (административное здание) | 145 | - | Средства собственника |
| 106 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Чехова | 2 «а» | Управление социальной защиты населения | 1 834 | - | Средства собственника |
| 107 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Чехова | 21 | Объекты здравоохранения | 1 948 | - | Средства собственника |
| 108 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Терешковой | 19 «а» | Магазин | 55 | - | Средства собственника |
| 109 | Нукутский | МО «Новонукутское» | п. Новонукутский | Терешковой | 16 «а»  16 «б» | Магазин | 768 | - | Средства собственника |

Приложение № 4 к Программе

**ПОРЯДОК**

**ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**В П. НОВОНУКУТСКИЙ МО «НОВОНУКУТСКОЕ» НА 2018 - 2025 ГОДЫ,**

**В ТОМ ЧИСЛЕ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКРЕТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО**

**БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ**

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок информирования граждан о ходе выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий, реализация которых осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в п. Новонукутский МО «Новонукутское» на 2018 - 2025 годы (далее соответственно - информирование, мероприятия по благоустройству, программа).

2. Целью информирования является вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству.

3. Информирование о ходе выполнения программы осуществляется администрацией муниципального образования «Новонукутское» (далее – муниципальное образование), путем размещения на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет», официальных страницах муниципального образования в сети «Интернет» информации о реализации мероприятий по благоустройству объектов, предусмотренных программой на соответствующий год.

4. Информирование осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и включает в себя размещение следующей информации:

1) объем финансирования и количество объектов, на благоустройство которых заключены контракты, соглашения, - осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;

2) об объектах, в отношении которых муниципальным образованием осуществлен мониторинг хода выполнения мероприятий по благоустройству, - осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;

3) о количестве объектов, благоустройство которых завершено за отчетный период, - осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;

4) о проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, - осуществляется не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала голосования;

5) о результатах проведенного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, - осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения;

6) о начале реализации мероприятий по благоустройству с указанием объектов благоустройства, сроков реализации мероприятия, подрядчика (исполнителя), поставщика, стоимости работ - осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты заключения контрактов, соглашений;

7) о ходе выполнения работ по благоустройству объектов на различных этапах выполнения (в том числе мероприятий общественного контроля) - осуществляется в течение 5 рабочих дней после завершения контрольных мероприятий;

8) о результатах приемки выполненных работ по благоустройству, в том числе с отчетной информацией о состоянии благоустроенных объектов "до - после" - осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты приемки объекта благоустройства.

5. Информация должна размещаться в доступной для восприятия форме, с приложением фотоматериалов, с обязательным упоминанием (логотип, надпись) о реализации данного объекта в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

Информация должна быть доступна для поиска по ключевым словам.